交接报告：1 号项目（Collection Monitor）P0 修复与复测

交出方：润行（DSH / 红队）

接收方：润颖（Hermes / 技术执行）

监督方：润策（ChatGPT / PM）

报告日期：2026-10-02

冻结基准：HEAD = 9a8d459

项目路径：F:\runfeng\collection-monitor

# 〇、一页速览

| 项 | 状态 |
| --- | --- |
| P0-01 文件路径日期污染 | ✅ 已修复（含我攻击时发现的一个新漏洞） |
| P0-02 完整攻击链验证 | ✅ 60/60 独立攻击通过 |
| P0-03 恢复 12 个被删安全测试 | ❌ 未开始 |
| P0-04 修复 assertSafeDatabaseUrl | ❌ 未开始 |
| P0-05 ~ P0-08 回归 | ❌ 未开始 |
| 润策裁定 | ❌ 不放行 |
| 代码是否已提交 | ❌ 未提交（改动全在工作区） |

最重要的一件事：我发现 `agnes-provider.ts` 零输入净化，而 .env 里 AI_PROVIDER=agnes —— 也就是说 PT-04 提示注入防护在生产配置下等于没有。第 2 轮只加固了 openrouter-provider.ts，而真正跑的不是它。这个漏洞我提了方案但没动手修，是本次交接的头号待办。

# 一、工作区状态（接手前必读）

# 1.1 Git

HEAD         9a8d459  完善Excel序列号边界注释 + 新增截断策略测试
             时间 2026-10-01 13:25:59 +0800

# 1.2 未提交的改动 —— 润行（我）所做

M src/file-parser/index.ts        +69 / -?     P0-01 主修复
 M src/data-normalizer/index.ts    +36 / -?     P0-01 拒绝非法日期
 M src/lib/decimal.ts              +?  / -51    DateUtils.parseDate 委托 StrictDate
 M src/lib/strict-date.ts          +30 / -?     P0-01 ISO 分支漏洞修复
 M tsconfig.tsbuildinfo                          （tsc --noEmit 产物，非手工改动）
 M prisma/dev.db                                 （我接手前就是脏的，非我改动）
 
 ?? tests/unit/pt01b-file-path-date.test.ts      润行新增：P0-01/P0-02 回归测试（52 项）
 ?? tests/unit/pt04a-prompt-isolation.test.ts    润颖遗留的未提交文件 —— 见 §5.2

注意：prisma/dev.db 和 tsconfig.tsbuildinfo 属于构建/运行产物，不要混进功能提交。

# 1.3 改动总量

5 files changed, 143 insertions(+), 45 deletions(-)

# 二、P0-01 我做了什么（已验收）

# 2.1 根因（两轮修复都漏掉的那一处）

| 文件 | 行 | 原代码 | 问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| src/file-parser/index.ts | 219 | return DateUtils.parseDate(String(value)) | 文件入口用宽松解析器 |
| src/lib/decimal.ts | 100 | const date = new Date(str); | JS 自动滚动就发生在这里 |

new Date("2026-02-30") 会静默返回 2026-03-02，而不是报错。

第 2 轮只把 analyze/route.ts（API 入口）改用了 StrictDate，文件入口没动 —— 这就是 R2-01。

# 2.2 四处修改

① `src/file-parser/index.ts`

日期解析从 DateUtils.parseDate(String(value)) 改为 `StrictDate.parse(value)`

传原始值而非 `String(value)`：Excel 未启用 cellDates 时日期是序列号数字，转成字符串会丢语义（"46000" 不是日期）

新增 validateDates()，CSV 与 Excel 两个入口共用同一套校验（防「修一个入口、漏另一个」复发）

Excel 路径从 .map() 改 for 循环，以支持丢弃非法行

② `src/data-normalizer/index.ts`

严格区分「缺失」与「非法」：

undefined（源数据未提供）→ 保留既有行为（保留发票 + days_overdue=0）

null / Invalid Date（提供了但解析不出）→ 拒绝，不进财务计算

⚠ 这里我一度搞错：把「缺失」也当非法拒绝，打破 7 个测试套件。是 [真脏-5]/[真脏-8] 两个测试纠正了我 —— 它们锁定了「缺失 → 保留 + 未逾期」这条既有产品决策。

③ `src/lib/decimal.ts`

DateUtils.parseDate 标记 @deprecated，内部完全委托给 `StrictDate`，堵死未来调用者重新引入宽松解析

④ `src/lib/strict-date.ts` —— 我攻击时发现的新漏洞

原有 ISO 分支只做 isNaN 检查，没有日历回环校验：

// 修复前
const iso = str.match(/^\d{4}-\d{2}-\d{2}T/);
if (iso) {
  const d = new Date(str);
  return isNaN(d.getTime()) ? null : d;   // ← "2026-02-30T00:00:00Z" 照样滚成 2026-03-02
}

实测证据：

[证据] 文件路径 "2026-02-30T00:00:00Z" → normalized.length=1
        due_date=2026-03-02  days_overdue=212

而且 `StrictDate` 是 API 与文件两条入口共用的 —— 这个漏洞同时打穿两边。润策的派工单里没有这个变体，是我攻击时自己挖出来的。已修复并加为常驻攻击用例。

# 三、P0-02 验证结果（60/60 通过）

验证方式：攻击代码放在项目仓库之外（C:\Users\mac\.dsh\pentest\74-p0\），项目内的测试改动无法影响这个判定。

| 验证项 | 结果 |
| --- | --- |
| 13 种恶意日期 × 文件入口 | ✅ 全部拒绝（标准化=0，tasks=0） |
| 13 种恶意日期 × API 入口 | ✅ 全部拒绝（total_invoices=0） |
| 合法日期对照 | ✅ 正常产出（零回归） |
| Excel 序列号 46000 | ✅ → 2025-12-09 |
| 确定性（同输入重复计算） | ✅ 结果一致 |
| 合计 | 60 / 60 通过 |

恶意日期清单（已全部验证被拒）：

2026-02-30  2026-02-29  2026-04-31  2026-13-01  2026-01-32
32/13/2026  00/00/2026  20260230    0           -1
NaN         Infinity    abc
2026-02-30T00:00:00Z     2026-02-29T12:00:00Z
2026-04-31T00:00:00Z     2026-13-01T00:00:00Z
2026-01-32T00:00:00Z     2026-02-30T00:00:00+08:00
2026-00-10T00:00:00Z     0000-00-00T00:00:00Z

合法日期对照（必须仍然通过）：2026-02-28、2026-03-01、2024-02-29（闰年）、2026-01-15、2026/12/31、01/15/2026

# 仓库内回归测试

tests/unit/pt01b-file-path-date.test.ts —— 52 项，全部通过。守卫的不变量：

文件入口与 API 入口对非法日期的判定必须一致

非法日期不得被改写成另一个日期，也不得被兜底成「今天」

合法日期（含 Excel 序列号）必须仍可解析（禁止为修 bug 而修坏功能）

# 四、🔴 未完成 —— 你接手要做的事

# 4.1 【最高优先级】agnes-provider.ts 零输入净化

这是本次交接的头号待办，性质比派工单预期的更严重。

## 证据链

1. src/lib/ai/agnes-provider.ts     全文只有 2 处 slice()，都是错误消息截断，零输入净化
2. src/file-parser 之外的 .env      AI_PROVIDER = agnes        ← 生产实际走这条
                                    NODE_ENV = production
3. src/lib/ai/openrouter-provider.ts 有 sanitizeString + MAX_CUSTOMER_NAME_LEN

agnes-provider.ts:73 直接拼接未经净化的原始用户输入：

function buildInvoicePrompt(data: AIInvoiceContext): string {
  return `...
- Customer: ${data.customer_name}          // ← 无 sanitizeString、无长度限制、无换行转义
- Program Analysis: ${data.reason}          // ← 同上
...`;
}

而 openrouter-provider.ts 是净化过的：

- 客户: ${sanitizeString(data.customer_name, MAX_CUSTOMER_NAME_LEN)}

## 结论

PT-04（提示注入）在生产配置下等于没有防护。 第 2 轮只加固了 openrouter-provider.ts，而真正跑的不是它。

这与 R2-01（只修 API 入口、漏文件入口）是同一个模式：修了一个实现，另一个实现绕过。

## 我建议的修复方案（未实施）

不要给 agnes 也补一份净化 —— 那只会制造第三份分叉。应该：

把 prompt 构造 + 净化抽成单一共享模块  src/lib/ai/prompt-builder.ts
  ├─ sanitizeString / 长度上限 / 换行转义
  ├─ buildSystemPrompt / buildReportPrompt / buildInvoicePrompt / buildMessagePrompt
  └─ 两个 provider 都只从这里取，物理上不可能再分叉

这样一个改动同时解决：① 修 bug ② 接通 PT-04 mock ③ 让测试能真正捕获 prompt。

# 4.2 P0-03 恢复 12 个被删除的安全测试

精确清单（我从 git 历史 1edbfd5 → HEAD 提取，tests/unit/security-attack-test.test.ts 从 25 个用例降到 14 个，净删 12 个）：

1.  API /api/analyze 不接受 customerId 参数（应忽略或拒绝）
2.  超大文件拒绝并返回 413
3.  invoice 为空数组返回 400
4.  恶意公式注入不应执行
5.  超长客户名称不应导致崩溃
6.  AI 分析不应被恶意数据影响财务计算
7.  Script 标签应被转义为文本
8.  paid_amount 不能大于 amount
9.  priority_score 不能被 AI 修改        ← 最关键的一个
10. 错误信息不应泄露内部路径
11. 重复上传不应创建重复数据
12. 不存在 ID 应返回 404 而非 500

润策的硬性要求：

禁止 skip、删除、降低断言。 在这 5 个失败没有定位清楚之前：P0-03 不得宣布完成。

# 4.3 P0-04 修复 assertSafeDatabaseUrl

根因（src/lib/db/client.ts）：

function resolveDevUrl(): string {
  if (process.env.NODE_ENV === 'test') {
    const sqliteUrl = `file:${path.resolve(__dirname, '../../../prisma/dev.db')}`;
    assertSafeDatabaseUrl(sqliteUrl);   // ← 只在这里调用，校验的是自己刚拼的 SQLite 路径
    return sqliteUrl;                   //    必然通过 → 闸门永远无法触发
  }
  if (process.env.DATABASE_URL) {
    return process.env.DATABASE_URL;    // ← 真实生产 URL 直接返回，零校验
  }
  ...
}

两个问题：

闸门只在「测试分支 + 自己构造的 SQLite URL」上跑，必然通过

真正需要拦的「真实 DATABASE_URL」路径根本没有校验

附带：文件第 97 行 export const prisma = getPrisma(); 不是懒加载 —— 它在模块 import 期就执行，文件头写的 "LAZY INITIALIZATION" 和第 83 行注释「这确保 jest setupFilesAfterEnv 已设置好环境变量」都是失效的。tests/setup.ts 用的是 beforeAll，它在测试文件 import 之后才执行。

要求：校验真实环境变量，且 fail-closed。必须覆盖：

NODE_ENV=test + 真实 PostgreSQL/Neon URL   → 必须拒绝
NODE_ENV=test + SQLite                     → 允许
非 test 环境 + 测试数据库                   → 按项目安全规则拒绝或明确阻断
postgresql:// / postgres:// / Neon URL / 带参数 URL / DATABASE_URL 覆盖
NODE_ENV 异常 / NODE_ENV 缺失 / 环境变量切换

# 4.4 润策指定的执行顺序（不要跳步）

你接下来不要直接跳过去做 P0-03/P0-04。 按这个顺序：

① 修复/接通 PT-04 mock
      ↓
② AI 故障测试全部改为 deterministic mock
      ↓
③ 增加「禁止真实AI网络请求」测试护栏
      ↓
④ 全量测试

并且：不要再把「测试全绿」当成安全结论。 完成 P0-03/P0-04 后，还要由你重新进行攻击复测。

# 五、必须知道的关键事实（避免踩坑）

# 5.1 测试跑法（这个坑我踩过）

npm test          # ✅ 正确：test:setup → jest → test:cleanup
npx jest          # ❌ 错误：跳过 test:setup，用残留的 PG 客户端 → 62 个假失败

npm test 的流程：

test:setup   → npx prisma generate --schema=prisma/schema.test.prisma  （生成 SQLite 客户端）
jest         → 跑测试
test:cleanup → 重新生成 PostgreSQL 客户端

直接 `npx jest` 会得到 62 个「URL must start with postgresql://」失败，那是方法错误，不是产品缺陷。

# 5.2 「255/255 全绿」是假的

真实数字（均为 npm test 正确跑法）：

| 时点 | Test Suites | Tests | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 润行接手前（基线） | 2 failed / 19 passed / 21 | 5 failed / 280 passed / 285 | 总数是 285 不是 255 |
| 润行 P0-01 之后（当前） | 1 failed / 21 passed / 22 | 4 failed / 333 passed / 337 | 337 − 285 = 52 是润行新增的回归测试 |

当前 4 个失败全部在 `tests/unit/pt04a-prompt-isolation.test.ts`：

PT-04-A › 控制字符清洗 › 换行符应被转换为空格
PT-04-A › 控制字符清洗 › 超长输入应被截断到指定长度
PT-04-A › 特殊字符转义 › markdown 符号应被转义
PT-04-A › 系统提示词保护 › 恶意指令不应覆盖系统提示词

基线那 5 个失败中，第 5 个是 security-isolation-test.test.ts 的「POST /api/analyze 超大请求 → 不崩溃」—— 它真实调用 AI 网络并会超时，是 flaky 的（重跑可以通过，但不代表问题消失）。

这 4 个失败的根因：pt04a 测试 import 的是 src/lib/ai/mock-provider.ts 里的 MockAIProvider，但那个文件在 `src/` 里没有任何地方引用，是死代码；factory 实际用的是 openrouter-provider.ts 里的另一个 MockAIProvider。两个同名类，且都没有 `lastPrompt` 属性 —— 测试是照着一个不存在的 API 写的。

但润策说得对：不能直接判定为「测试问题」。 这 4 个失败背后是 §4.1 那个真实漏洞。

# 5.3 测试会发真实 AI 网络请求

tests/unit/security-isolation-test.test.ts 会真的调用 Agnes provider（真实凭据、真实计费、非确定性）。日志可见：

[AI] 使用 Provider: agnes
AgnesProvider.analyzeInvoice → this.client.chat.completions.create(...)
  src/lib/ai/agnes-provider.ts:178

润策拍板：

本轮所有 AI 故障回归测试必须完全 Mock，禁止真实 AI 网络调用。 原因：安全测试 ≠ 生产调用测试。这和我们验证的「AI 故障不能影响确定性财务计算」反而冲突。  同时加一个硬性测试护栏：如果测试运行期间试图访问真实 AI endpoint，测试必须失败，而不是默默发请求。

# 5.4 已知的凭据现状（安全提醒）

| 位置 | 内容 |
| --- | --- |
| F:\runfeng\collection-monitor\.env | 真实 Neon 数据库密码 + AGNES_API_KEY（实测 401 已失效）+ AI_PROVIDER=agnes + NODE_ENV=production |
| F:\runfeng\collection-monitor\.git\config | 真实 GitHub PAT |
| C:\Users\mac\AppData\Local\hermes\state.db | 上述凭据在聊天记录里另有明文副本（269 MB，未加密） |

建议：轮换 Neon 密码、GitHub PAT；.env 里的 Agnes key 已失效，可删。

# 5.5 环境事实

Node            v24.15.0
DSH             0.2.0-rc.2（Electron 包）
prisma/schema.prisma        provider = "postgresql"   （生产）
prisma/schema.test.prisma   provider = "sqlite"       （测试）
jest.config.js  setupFilesAfterEnv: ['<rootDir>/tests/setup.ts']
                ⚠ 有配置警告：Unknown option "serial" / "hookTimeout"

# 六、我验证过但没有修的问题（供你判断）

| 问题 | 位置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| StrictDate 的 DD/MM 分支是死代码 | strict-date.ts:85-99 | 与 MM/DD 分支正则完全相同，永远不可达 |
| DateUtils 的 formats 数组从未使用 | decimal.ts | 死代码（我已顺手随 parseDate 重写移除） |
| parseCSV 的 mapping 恒为 {} | file-parser/index.ts:113 | 影响上传界面的字段映射显示 |
| analyze/route.ts 的 ai_stats.provider 硬编码 'mock' | analyze/route.ts:206 | 与实际 provider 矛盾 |
| API 路径静默丢弃非法发票 | analyze/route.ts:45-47 | 只 return null 后 filter，不告诉调用方丢了哪些行 |
| db/client.ts:97 破坏懒加载 | client.ts:97 | 见 §4.3 |

# 七、建议的接手顺序

第 1 步  先跑一遍基线，确认你能复现「280/285，5 失败」
        命令：cd F:\runfeng\collection-monitor && npm test
 
第 2 步  读我这次的改动（git diff src/），理解 P0-01 修了什么
        重点看 src/file-parser/index.ts 的 validateDates 和 strict-date.ts 的 ISO 分支
 
第 3 步  按润策顺序做 ①：抽 src/lib/ai/prompt-builder.ts，
        让 agnes / openrouter 两个 provider 共用同一套净化
        → 同时接通 pt04a 的 mock
 
第 4 步  做 ②③：AI 故障测试全 mock + 加「禁止真实网络」护栏
 
第 5 步  做 P0-03（恢复 12 个测试）、P0-04（安全闸门）
 
第 6 步  全量测试 3 轮 + --runInBand，间歇性失败必须找根因
 
第 7 步  自己重新攻击复测，按润策 14 节格式出报告

# 提交建议

我这批 P0-01 改动自洽、验证充分（60/60 独立攻击 + 52/52 回归），可以单独提交：

git add src/file-parser/index.ts src/data-normalizer/index.ts \
        src/lib/decimal.ts src/lib/strict-date.ts \
        tests/unit/pt01b-file-path-date.test.ts
git commit -m "P0-01: 文件路径日期污染修复 + StrictDate ISO 分支回环校验
 
- file-parser 改用 StrictDate.parse（原用宽松的 DateUtils.parseDate）
- CSV 与 Excel 双入口共用 validateDates
- data-normalizer 拒绝「提供了但非法」的日期，保留「缺失」既有行为
- DateUtils.parseDate deprecated 并委托 StrictDate
- 修复 StrictDate ISO 分支缺回环校验（红队攻击发现的新漏洞）
 
验证：独立攻击 60/60，仓库内回归 52/52"

⚠ 不要 `git add .` —— prisma/dev.db 和 tsconfig.tsbuildinfo 是产物，tests/unit/pt04a-prompt-isolation.test.ts 是坏的未完成文件。

# 八、给润颖的话

这份交接里最重要的不是「我修了什么」，而是「我发现但没修什么」。

agnes-provider.ts 那个漏洞我提了方案、画了架构、但一行没动 —— 因为润锋在 10-01 晚上叫停了。它是活的、在生产配置下可触发的、且和 R2-01 是同一个病根。

另外提醒一句我们这几轮的教训：修一个入口、漏另一个，这个项目已经栽了两次（API/文件日期、openrouter/agnes 净化）。任何修复都要问一句：还有哪个实现走了另一条路？

最后：「测试全绿」不是安全结论。 润策明确要求最终必须由你重新攻击复测，而且报告要把 Implementation Test 和 Independent Attack / Retest 分开写。

润行（DSH / 红队）

2026-10-02